# 大模型需求描述说明

## 一、项目背景

随着信息化建设的持续推进，日常办公与公文处理任务对规范性、效率和一致性提出了更高要求。传统文档编制方式依赖人工经验，存在效率低、规范不统一、知识复用不足等问题。大语言模型的发展为智能文书处理提供了新的技术路径，但通用模型在行业术语、规范表达和知识可控性方面仍存在不足。因此，有必要构建一套面向特定业务场景的行业化大模型文书辅助系统，实现从“通用生成能力”向“规范化、可控化、知识增强型应用能力”的转变。

## 二、建设目标

本项目拟建设一套面向日常办公场景的智能文书辅助系统，重点实现以下能力：

（1）文档智能审校：实现格式规范、术语一致性及语义问题自动检测；

（2）文稿自动生成：基于模板、关键词及知识库生成规范化文档初稿；

（3）文本生成PPT：实现从文本到结构化汇报材料的自动转换。

功能（3）文本生成PPT的具体需求描述：建设“文本到演示文稿”能力，实现从主题、提纲、文稿或已有材料自动生成汇报型 PPT 初稿。具体包括：自动生成汇报大纲、章节结构，自动生成每页标题、核心观点、要点列表及建议图表占位，自动拆分为封面页、目录页、正文页、总结页等标准页面，支持调用模板库，输出统一版式风格以及自动提取汇报主题与受众定位等功能，支撑较稳定的 PPT 自动编排。

## 三、技术路线

项目采用“模型能力+知识增强+规则控制”的融合技术路线：

（1）基础模型层：选用具备中文理解与长文本生成能力的大语言模型；

（2）领域适配层：通过指令微调（SFT）、提示工程优化行业表达能力；

（3）知识增强层（RAG）：构建知识库，采用向量检索+关键词检索+重排序，实现知识调用与来源可追溯；

（4）规则与术语层：建立模板库、术语库和规则引擎，实现格式与表达约束；

（5）文档解析层：支持PDF、Word、PPT等多源数据解析，保留结构信息（标题、表格、图示）；

（6）应用层：构建审校、生成、改写、PPT生成等任务工作流。

## 四、关键难点

（1）行业化表达能力不足：通用模型难以满足专业术语与固定文体要求；

（2）知识依据性不足：生成内容易出现不准确或不可追溯问题；

（3）复杂文档处理难度高：多格式、多结构文档解析与利用存在技术挑战；

（4）输出可控性要求高：需保证内容规范、安全、符合使用约束；

（5）系统工程复杂度高：涉及模型、知识库、规则库与应用集成的协同优化。

## 五、实施计划

分阶段推进：

第一阶段：需求分析与数据准备

明确文档类型、模板体系、术语规范；

构建初始语料库、模板库和知识库；

第二阶段：原型系统开发

实现文档审校与文稿生成基础功能；

搭建RAG检索与生成框架；

第三阶段：能力优化与扩展

引入模型微调与检索优化；

实现PPT生成与复杂文档处理能力；

第四阶段：应用验证与迭代

## 六、预期成果

建成一套可部署的智能文书辅助系统原型；

形成行业化模板库、术语库和知识库体系；

实现文档审校、文稿生成、PPT生成等核心功能；

显著提升文档编制效率与规范一致性；

形成可复制推广的“大模型+办公应用”技术方案。

## 七、项目调研分工

（1）基础模型与生成能力调研（佳琛，启灿）

负责调研适合中文长文本生成的大模型；测试不同模型在文稿生成、改写、扩写、总结等任务上的效果；设计并对比提示词模板，重点验证关键词生成文稿、按模板生成文稿、按指定风格生成文稿的可行性。

（2）知识库与RAG方案调研（昱博）

调研文本切分、向量化、向量检索、关键词检索和重排序方法；调研基础RAG流程，知识调用效果、内容可追溯性和回答准确性。

（3）规则引擎与智能校验调研（小雨）

调研文档格式规则、术语一致性规则和常见语病类型；调研“大模型校验”的效果与适用范围。

（4）文档解析与PPT生成调研（亚鹏）

负责调研PDF、Word、PPT等多格式文档解析方法，调研从文稿到PPT大纲、分页要点、页内内容生成的实现路径，分析文本生成PPT的技术难点和可行方案。

## 八、工作重点调整

（1）文本生成PPT系统路径优化

针对现有“文本—>JSON/HTML—>PPT”的生成路径，对整体实现方案进行梳理与优化，提升内容结构化表达能力与生成效率；如有时间，优化中间表示（JSON/HTML）设计，提高版式映射能力与系统性能稳定性。

（2）原型系统封装与前端展示优化

在现有文字生成PPT演示系统基础上，对前端展示页面进行还原与封装，形成完整原型系统，体现系统来源于既有项目基础上的二次开发与能力扩展。

（3）同步开展“文档智能审校”和“文稿自动生成”两项核心能力的原型开发。

（4）闭环验证

考虑案例演示是否可以实现“输入材料—>自动起草—>智能审校—>来源回溯—>PPT 草稿输出”的完整流程闭环。

## 九、进展与遗留问题

（4月4日）

（1）文本—>JSON/HTML—>PDF—>PPT编译路径优化

目前的文本生成PPT流程需要进行反编译。调研反编译的实现方案，优化中间转换路径和生成效率。（启灿，昱博）

（2）规则引擎与智能校验功能调研

小雨负责调研文档格式规则、术语一致性规则以及常见语病类型，分析“大模型校验”的效果与适用范围。当前硬规则与软规则功能分散，需进行集成和配合。协同完善文档审校与文稿生成功能，完成规则引擎与智能校验后端的接入。（小雨，启灿，昱博，佳琛，亚鹏提供配合支持）

（3）案例演示闭环验证

“输入材料—>自动起草—>智能审校—>来源回溯—>PPT草稿输出”的完整流程闭环在基础功能实现后进行。

（4）RAG Embedding 流程实现

跑通RAG Embedding流程，下一步将进行知识库与模型的集成与优化。（昱博）

（5）提示词模板设计与验证

提示词、关键词生成文稿由于直接调用DeepseekV3模型体量过大，不适合企业本地部署，需要寻找并部署适合的开源小模型。（启灿）

（6）项目方对接与模板、语料库提供

节后与项目方沟通，获取必要的模板、语料和术语库，并对接下一步Demo的具体要求。（孙晗）

（4月7日）

（1）基础RAG流程实现

已完成RAG基础流程搭建，具备知识检索与增强生成能力；下一步将集成至“文稿自动生成”和“文本生成PPT”两个Demo功能中。（昱博）

（2）文档智能审校能力

已实现格式规范检查，可扩充内容一致性检查，语言质量检查及模板合规性校验（包括结构完整性与模板匹配），考虑规则覆盖范围与检测准确性。（小雨）

（3）文稿自动生成能力

已具备自动文稿生成能力（基于输入内容生成初稿），当前需与文档智能审校进行集成。（佳琛，小雨）

（4）统一系统集成

最终系统形成两条主要功能路径：

文稿生成路径：输入材料—>模板选择—>JSON/HTML—>文本输出；

PPT生成路径：输入材料—>模板选择—>JSON/HTML—>PDF—>PPT输出。

两条路径在“模板选择”后进行分流，需要统一前端集成，调度不同任务分支。同时优先基于自有模板生成与适配。（小雨，启灿，昱博，佳琛，亚鹏，前端需要啸宇支持）

## 注意事项：

（1）在开发过程中，持续增强各模块功能完整性。例如，文档智能审校方面完善格式规范、内容一致性、语言质量及模板合规检查等；文稿自动生成方面完善基于主题/关键词、参考材料、任务意图及模板约束的生成能力，并支持术语库驱动的行业表达与风格控制等。

（2）完成“文稿自动生成”与“文本生成PPT”两条功能路径的系统集成。

（3）根据开发进展，尽快确定与项目方的对接时间与演示方案。